TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

B-2

İŞ PLANI

| Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı / Ünvanı : | MUSAB EDER |
| --- | --- |
| Yatırımın Adı | MUSAB EDER ÇIFTLIĞI KANATLI (ETLIK PILIÇ) KÜMESI |
| İl, Tarih (Ay - Yıl) | KOCAELİ, AĞUSTOS-2026 |
| Tedbir | Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) |
| Sektör | Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler (101-3) |
| Alt Sektör | Broyler |
| Başvuru Kayıt No | <TKDK tarafından doldurulacaktır> |

Bu İş Planı formatı uygun harcama tutarı toplamı 180.000 Avro’nun üzerinde olan başvuru sahipleri tarafından kullanılmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

- Bu İş Planı formatı (B2); uygun harcama tutarı toplamı 180.000 Avro’nun üzerinde olan başvuru sahipleri tarafından doldurulmak üzere hazırlanmıştır. (Sadece 101, 103 ve 302 tedbirleri için geçerlidir).

- İş Planında yer alan her başlık altında, ilgili bölümün nasıl doldurulacağı hakkında ve hangi bilgilerin verilmesi gerektiği konusunda açıklayıcı bilgiler/yönlendirici notlar bulunmaktadır. İş planı hazırlanırken bu bilgilerin dikkatlice okunması ve verilmesi istenen her türlü bilginin eksiksiz, doğru ve tutarlı şekilde verilmesi gerekmektedir.

- İş planı hazırlanırken, ilgili başlıklar altında yer alan yönlendirici notlar silinmeli, başlıklar altında sadece başvuru sahibinin sunmuş olduğu bilgiler veya doldurmuş olduğu tablolar yer almalıdır.

- İş planındaki bazı bölümlerde, başvuru sahibi tarafından doldurulmak üzere hazır tablo formatları sunulmuştur. (Örneğin; Satış Gelirleri tablosu, Amortisman Giderleri tablosu vb.). Bu tablo formatları değiştirilmeden ilgili kısımları doldurulmalıdır. (Bazı tablolarda başvuru sahibinin ilave satır ekleme imkânı bulunmakta olup bu tür tabloların altında yeni satır ilave edilebileceğine ilişkin dipnot bulunmaktadır).

- İş planında sunulan her türlü bilginin hem iş planında yer alan diğer bilgiler ile, hem de başvuru paketinde yer alan diğer bilgi ve belgeler ile tutarlı olması gerekmektedir. İş planında tutarsız ve doğru olmayan bilgi verilmesi, başvurunun iş planı değerlendirme aşamasında reddolmasına neden olabilir.

- Tamamlanan ve başvuru paketine konulmak üzere çıktısı alınan iş planının her sayfası başvuru sahibi tarafından (gerçek kişiler için) veya yetkili kişi tarafından (tüzel kişiler için) paraflanmalıdır. Ayrıca İş Planının son sayfasında yer alan Başvuru Sahibi/Yetkili Kişi Adı, Tarih, İmza ve Kaşe (Tüzel Kişiler için) bölümleri doldurulmalıdır.

İÇİNDEKİLER

1.	KURULUŞUNUZ/İŞLETMENİZ HAKKINDA BİLGİLER	4

1.1	Kısa Tarihçe	4

2.	YATIRIM BİLGİLERİ	5

2.1	Yatırımın Amacı ve Kısa Tanımı	5

2.2	Öngörülen Organizasyon ve Personel Yapısı	5

2.2.1	Yatırımın Bir Sonucu Olarak İşletme Döneminde Yeni Yaratılacak olan Doğrudan ve Dolaylı İstihdam Tahmini	5

3.	YATIRIM BÜTÇESİ VE FİNANSMANI	6

3.1	Tahmini IPARD Destek Miktarı	6

3.2	Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansman Kaynakları	6

4.	ÜRETİM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ	8

4.1	Üretim	8

4.1.1	Üretim Bilgileri ve Tahmini Üretim Kapasitesi	8

5.	MALİ DEĞERLENDİRME (GELİRLER-GİDERLER)	10

5.1	İşletme Sermayesi	10

5.2	Gelirler	16

5.2.1	Satışlardan Elde Edilen Gelir	16

5.2.2	Diğer Gelirler	17

5.3	Giderler	18

5.3.1	Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri	18

5.3.2	Üretim Giderleri	21

5.3.3	Toplam Amortisman Giderleri	22

5.3.4	Genel Yönetim Giderleri	23

5.3.5	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	24

5.3.6	Mali Giderler	25

6.	TAHMİNİ GELİR-GİDER ve NAKİT AKIŞ TABLOSU	26

EK 1: FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ	31

# KURULUŞUNUZ/İŞLETMENİZ HAKKINDA BİLGİLER

## Kısa Tarihçe

Açıklama: Başvuru sahibi ve Kuruluşun/tarımsal işletmenin tarihçesi (kuruluş tarihi, faaliyetlerin, yatırımların tarihçesi, üretim/hizmet konuları, vb.) hakkında bilgi verilmelidir.(En fazla 500 kelime)

46441018266 kimlik numaralı Musab EDER, 22.01.1993 tarihinde doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden 15.10.2020 tarihinde Veteriner Hekim olarak mezun olmuştur. Yapılması planlanan yatırımı mesleği ile doğrudan bağlantılı olması sebebiyle tercih etmiştir. Söz konusu yatırım için gerekli izinler (ÇED, Yapı Ruhsatı) alınmıştır. Hibe programı kapsamında yatırımın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

# YATIRIM BİLGİLERİ

## Yatırımın Amacı ve Kısa Tanımı

Açıklama: Üretilecek/sunulacak olan ürünler/hizmetler, yatırımın türü (AB standartlarına erişim için yapılacak yatırım(lar), yeni yatırım, modernizasyon, genişletme-kapasite artırımı, darboğaz giderme, vb.), yatırımın konusu, iş kolunun seçilme nedenleri, kapasite (üretim/hizmet hedefi) gibi yatırım hakkında temel bilgiler, mevcut altyapı bilgileri, mevcut ve alınması gereken izinler / resmi belgeler / standartlar belirtilmelidir. (En fazla 1 sayfa olacak şekilde)

Bu yatırımla, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, Karamürsel / KOCAELİ adresinde, her biri 14,00 x 79,00 m ölçülerinde iki bloktan oluşan toplam 2.212,00 m² kapalı alana sahip, AB standartlarına uygun, tam otomatik yemleme, sulama, ısıtma ve havalandırma sistemine sahip yeni bir broyler (etlik piliç) kümesi kurulması planlanmaktadır. Kapasite: blok başına 18.000, toplam 36.000 baş/dönem (16,97 adet/m²); yılda 6 dönem üretim ile 216.000 baş/yıl ve 523.000 kg/yıl canlı ağırlık üretimine ulaşılır. Yatırım için gerekli ÇED kararı ve yapı ruhsatı alınmıştır.

## Öngörülen Organizasyon ve Personel Yapısı

Açıklama: Yöneticilerin pozisyonu, görev tanımları ve sorumlulukları Tablo 1’de belirtilmedir. Diğer tüm çalışanların sayısı, pozisyonları (alt yönetici, mühendis, işçi vb.) ve bu alandaki yaptığı görev ve sorumlulukları Tablo 2’de belirtilmelidir.

| Tablo 1- Öngörülen Organizasyon Yapısındaki Yöneticiler |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İsim | Pozisyonu | Eğitim Durumu ve Mesleği | Görev ve Sorumluluğu | Pozisyonu ile İlgili Çalışma Süresi | Daha Önce İlgili Alanda (Benzer Konuda) Faaliyet/Proje Yürütüp Yürütmediği / Varsa Adı ve Kısa Açıklaması, Süresi |
| Musab EDER | İşletme sahibi / yönetici | Lisans — Veteriner Hekim (Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, 15.10.2020) | Sürü sağlığı, üretim planlaması, entegratörle ilişkilerin yürütülmesi, işletmenin genel yönetimi | Tam zamanlı | Yeni yatırımdır; daha önce yürütülmüş bir proje bulunmamaktadır. |

* Yeni satırlar eklenebilir.

| Tablo 2- Öngörülen Organizasyon Yapısında Tüm Çalışanlar ve Pozisyonları |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozisyonu/Tam Zamanlı Olup Olmadığı (daimi, geçici uzman, danışman vb.) | Çalışan Sayısı | Görev ve Sorumluluğu |
| İşletme sahibi / yönetici / Tam zamanlı | 1 | Sürü sağlığı, üretim planlaması, entegratörle ilişkiler |
| Kümes bakıcısı / Tam zamanlı | 2 | Günlük bakım, yemleme-sulama takibi, altlık ve gübre yönetimi |

* Yeni satırlar eklenebilir.

### Yatırımın Bir Sonucu Olarak İşletme Döneminde Yeni Yaratılacak olan Doğrudan ve Dolaylı İstihdam Tahmini

| Aşama | Personel Sayısı |
| --- | --- |
| Doğrudan İstihdam Tahmini | 3 |
| Dolaylı İstihdam Tahmini | 6 |

# YATIRIM BÜTÇESİ VE FİNANSMANI

## Tahmini IPARD Destek Miktarı

Açıklama: “ Aşağıdaki tabloda bulunan toplam uygun harcamalar ve taksit dönemleri Başvuru Formu ile uyumlu olmalıdır.    IPARD destek miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

IPARD Destek Miktarı = Toplam Uygun Harcama Miktarı × Yardım Oranı
* 101 ve 103 tedbirlerinde; yatırımın atık yönetimi konusunda harcamalar içermesi durumunda yalnızca ilgili harcama kalemleri için yardım oranına ilve %10 eklenerek destek tutarı hesaplanmalıdır.

IPARD destek miktarı yukardaki formül yardımı ile her taksit için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.  Destek miktarını bir taksitte talep eden başvuru sahipleri 2. Ve 3. Taksit satırlarını boş bırakacakla, iki taksitte talep eden başvuru sahipleri 3. Taksit satırını boş bırakacaklardır.

| Tahmini IPARD Destek Miktarı |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taksitler | Uygun Harcamalar Toplamı | IPARD Destek Miktarı |
| 1.Taksit | 15.720.192,50 | 11.004.134,75 |
| 2.Taksit | — | — |
| 3.Taksit | — | — |
| Toplam | 15.720.192,50 | 11.004.134,75 |

## Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansman Kaynakları

Açıklama:  “Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı Tablosu” (Tablo 3) doldurulmalıdır.  Bu tablo iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım yatırım bütçesi ile ilgili bölümdür.  Bu bölümde tüm uygun ve uygun olmayan harcamalar için ilgili sütunlar (1. Taksit dönemi, 2. Taksit dönemi, 3 taksit dönemi ve toplam tutar) doldurulmalıdır. Tabloda A bölümünde belirtilen uygun harcamalara ait, ilgili taksit dönemine ait tutarlar, Başvuru formunda belirtilen aynı uygun harcamaya ait ilgili taksit dönemine ait tutarlar ile uyumlu olmalıdır.  IPARD programında ”uygun harcamalar” kapsamı dışında kalan ancak söz konusu yatırımın gerçekleştirilmesi için yapılması gereken zorunlu harcamalar (İşletme Sermayesi, Hayvan Alımı, Traktör Alımı, faiz ödemeleri, arsa alımı, vb) varsa Tablonun “B” bölümünde ilgili başlıklar altında verilecektir. Bu husus projenin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken toplam harcama ve bu harcamaların “öngörülen finansman kaynakları”nın gösterilmesi açısından önemlidir. .(Yeni işletme/tesis yatırımı sözkonusu ise yatırımın gerçekleştirileceği arazinin, modernizasyon veya genişleme yatırımlarında ise ilave arazi ihtiyacı olması durumunda sözkonusu ekstra arazinin alış/piyasa değeri yatırım bütçesinin uygun olmayan harcamalar kısmına eklenmelidir. Arazinin mülkiyeti başvuru sahibine ait olsa dahi bu tutar yazılmalıdır.)

İşletme sermayesi satırına Tablo 5-2- İşletme Sermayesi Değişimi Tablosunun,  İşletme Sermayesindeki Değişim satırının 1.yıl sütunundaki değer yazılmalıdır.

Tablonun ikinci kısmında ise yatırım için gerekli Finansman Kaynakları gösterilmelidir.  Bu bölümde başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirilebilmesi için gereken finansmanı nasıl karşılayacağını göstermelidir. Finansman kaynakları yalnızca yatırım dönemi nakit girişlerini içermelidir. Herbir taksit dönemi için öngörülen finansman kaynakları ilgili taksit dönemine yazılmalıdır. Ancak başvuru sahibi ilgili taksit dönemine ait IPARD desteğini bu döneme ait yatırımları bitirdikten sonra alabileceğinden, sözkonusu olan IPARD desteğini finasman kaynağı olarak bir sonraki taksit dönemine yazmalıdır. Bu durumda son taksit finasman kaynağı olarak gösterilemez.   (Eğer IPARD destek tutarı 1’den fazla taksitte talep ediliyor ise, bu durumda son taksit dışında kalan taksitler finansman kaynağı olarak gösterilebilir, çünkü son taksit ancak yatırımın tamamlanmasından sonra alınabilecektir. IPARD destek tutarı 1 taksitte talep edilecekse, bu durumda destek miktarı finansman kaynağı olarak gösterilemez.)Tablo 3’in son satırında olan Yatırım Dönemi Net Nakit Akışı tüm taksit dönemlerinde pozitif olmalıdır.

Başvuru sahibi, öngörülen destek tutarının TKDK’nın yapacağı değerlendirmeler sonucunda azalabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, projenin mali sürdürülebilirliğini kanıtlamak için destek tutarı haricinde ek finansman kaynakları gerekebilir. Mevcut ise, toplam yatırım tutarının tamamına kadar özkaynak/banka kredisi/diğer kaynaklar sunulabilir.

Başvuru sahibi yatırım için kullanacağı finansman kaynaklarını bu dokümanın ekinde yer alan Finansman Kaynakları Hakkında Detaylı Bilgi(EK1) bölümünde detaylı bir şekilde açıklamalı, destekleyici dokümanları, gerekli belge/bilgi ve taahhütnameleri EK1 ile sunmalıdır.

| Tablo 3-Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı Tablosu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YATIRIM BÜTÇESİ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Taksit Dönemi | 2.Taksit Dönemi | 3.Taksit Dönemi | Toplam Tutar (TL) (KDV Hariç) |  |  |  |
| A-UYGUN HARCAMALAR (A1+A2+A3+A4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.720.192,50 | — | — | 15.720.192,50 |  |  |  |
| A1 – Yapım İşleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.720.192,50 | — | — | 15.720.192,50 |  |  |  |
| A2 – Makine ve Ekipman Alımları |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| A3 – Genel Harcamalar (Hizmetler) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| A4 – Görünürlük Harcamaları |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| B- UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.297.236,27 | — | — | 15.297.236,27 |  |  |  |
| B1 – Yapım İşleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.867.052,75 | — | — | 5.867.052,75 |  |  |  |
| B2 – Makine ve Ekipman Alımları |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.784.288,46 | — | — | 3.784.288,46 |  |  |  |
| B3 – Diğer Harcamalar |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | — | — | 1.000,00 |  |  |  |
| B4 - Genel Harcamalar (Hizmetler) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| B5 – İşletme Sermayesi Değişimi |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.588,32 | — | — | 570.588,32 |  |  |  |
| B6 – Yatırım Dönemi Finansman Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| B7 – Yatırım Dönemi KDV Ödemeleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.074.306,74 | — | — | 5.074.306,74 |  |  |  |
| C- TOPLAM YATIRIM TUTARI (A+B) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.017.428,77 | — | — | 31.017.428,77 |  |  |  |
| FİNANSMAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Taksit Dönemi | 2.Taksit Dönemi | 3.Taksit Dönemi | Toplam (TL) |  |  |  |
| D- ÖZKAYNAK |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.017.428,77 | — | — | 31.017.428,77 |  |  |  |
| E- BANKA KREDİSİ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| F- IPARD DESTEK TUTARI |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| F1 – 1.Taksit |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| F2 – 2.Taksit |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| G-DİĞER KAYNAKLAR |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| H- FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI (D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.017.428,77 | — | — | 31.017.428,77 |  |  |  |
| YATIRIM DÖNEMİ NET NAKİT AKIŞI (H-C) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |
| YATIRIM DÖNEMİ KÜMÜLATİF NET NAKİT AKIŞ* |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | — | — | 0,00 |  |  |  |

* Yatırım Dönemi Kümülatif Net Nakit Akışı tüm taksit dönemlerinde pozitif (sıfırdan büyük) olmalıdır.

# ÜRETİM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ

## Üretim

### Üretim Bilgileri ve Tahmini Üretim Kapasitesi

Açıklama: Bu bölümde, işletmenin üretim faliyeti ile ilgili detaylı bilgi verilmelidir. Üretim ile ilgili her türlü varsayım bu bölümde detaylı olarak açıklanmalıdır. Bu bilgiler, mevcut drum ve yatırım sonrası durum için ayrı ayrı belirtilmelidir. (Örneğin süt üretimi sektörü için sürü projeksiyonu bu bölümde açıklanmalı, süt ineği, düve, buzağı sayıları ve her yıl ayrılan reforme inek sayısı hakkında bilgi verilmeli, süt ineği başına ortalama günlük süt üretim miktarı belirtilmeli, vb.)

| Tablo 4- Kurulu Kapasite ve Tahmini Üretim Miktarı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Birim (Ton, Kg, Lt, vb.) | Mevcut Durum | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7. Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| Ürün 1 — Etlik piliç (canlı ağırlık) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1- Kurulu Kapasite | kg/yıl | — | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| B1- Üretim Miktarı | kg/yıl | — | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| C1-Birim Satış Fiyatı | TL/kg | — | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Kapasite Kullanım Oranı KKO1=% [(B1/A1)*100]) | % | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ürün 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2- Kurulu Kapasite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2- Üretim Miktarı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2-Birim Satış Fiyatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapasite Kullanım Oranı KKO2=% [(B2/A2)*100]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3- Kurulu Kapasite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3- Üretim Miktarı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-Birim Satış Fiyatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapasite Kullanım Oranı KKO3=% [(B3/A3)*100]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Yeni satırlar eklenebilir.

**Ortalama Kapasite Kullanım Oranı’nın Hesaplanması: Ortalama kapasite Kullanım Oranı her yıl için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

Bu hesaplamayı yapmak için öncelikle her ürün için ağırlık katsayısı (Wi, i ürünü için ağırlık katsayısı) hesaplanmalıdır. Toplam n adet ürün olduğu varsayıldığında, aşağıdaki formül kullanılarak “Wi” hesaplanabilir;

Wi=[Ai*Ci] / [(A1*C1)+(A2*C2)+……+(An*Cn)]

Her ürün için ağırlık katsayısı “Wi” hesaplandıktan sonra, Ortalama Kapasite Kullanım Oranı aşağıdaki formül ile bulunabilir;

Ortalama Kapasite Kullanım Oranı= W1 * KKO1 + W2 * KKO2 + ... ... ... ... .... + Wn * KKn

# MALİ DEĞERLENDİRME (GELİRLER-GİDERLER)

Mali değerlendirme için 10 yıllık tahminler yapılırken girdilerin birim fiyatları ve ürün satış fiytları yıllar itibariyle sabit tutulacaktır. Aşağıdaki tablo işletmenin mevcut durum ve yatırım sonrası durumun 10 yıllık projeksiyonu için düzenlenecektir. Her yılın başlangıcı yatırımın bittiği ay olarak kabul edilecektir ve 12 aylık periyodlar halinde devam edecektir. Mevcut durum başvuru tarihi itibarı ile yıllık değerleri göstermelidir.

## İşletme Sermayesi

Açıklama:  Tam kapasitede işletme sermayesi ihtiyacını gösteren ve aşağıda verilen “5.1-Tam Kapasitede İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu” doldurulmalıdır. Kapasite kullanım oranlarına göre yıllar itibariyle işletme sermayesi ihtiyacı hesaplanarak 5.2-İşletme Sermayesi Değişimi Tablosu” doldurulmalıdır. İşletme sermayesindeki değişme hesaplanırken söz konusu yıl ile bir önceki yıl arasındaki fark alınacaktır. İşletme sermayesindeki değişim artış yönünde ise, bu durum yatırımın yarattığı fonların artış tutarı kadarının işletme sermayesini takviye amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Bu yüzden işletme sermayesi artışı nakit çıkışı olarak değerlendirilmelidir.

| Tablo 5.1 Tam Kapasitede İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu (TL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNSURLAR | Süre (Gün) | Yıllık Tutar (Sabit) | Yıllık Tutar (Değişken) | İşletme Sermayesi Tutarı (Sabit) (a) | İşletme Sermayesi Tutarı (Değişken) (b) | Toplam (a+b) |
| A. Hammadde, Malzeme ve Yakıt Stoğu |  |  |  |  |  |  |
| A1. Hammade Stoğu | 30 | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| A2. Yardımcı Madde Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. İşletme Malzemesi Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4. Yakıt Stoğu | 30 | 0,00 | 331.500,00 | 0,00 | 27.625,00 | 27.625,00 |
| B. Mamul ve Yarımamul Stoğu |  |  |  |  |  |  |
| B1. Mamul Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2. Yarı Mamul Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Nakit İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |
| C1. Elektrik, Su, Gaz Giderleri | 30 | 153.140,00 | 612.560,00 | 12.761,67 | 51.046,67 | 63.808,34 |
| C2. Personel Giderleri | 30 | 1.560.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| C3. Diğer Nakit İhtiyacı | 30 | 509.829,94 | 0,00 | 42.485,83 | 0,00 | 42.485,83 |
| D. Vadeli Satışlar | 30 | 2.222.969,94 | 1.200.560,00 | 185.247,49 | 100.046,67 | 285.294,16 |
| E. Vadeli Alışlar |  |  |  |  |  |  |
| E1. Hammadde | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2. ………. | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tam Kapasitede Toplam İşletme Sermayesi İhtiyacı |  |  |  | 370.494,99 | 200.093,34 | 570.588,32 |

* Yeni satırlar eklenebilir.

Tam Kapasite İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu Hazırlanması (Tablo 5.1) ile ilgili açıklamalar;

| Açıklama |  |
| --- | --- |
| Kalemler | Açıklama |
| Süre (Gün) | İlgili gider unsuru için gereken sermayenin bağlanma süresi |
| Yıllık Tutar (Sabit) | Yıllık Tutar (Sabit), Toplam Tutar*Sabit(%), formülü ile hesaplanır. İlgili gider unsuruna ait toplam tutar ve sabit yüzde oranı “Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (Tablo 8)”den alınır. |
| Yıllık Tutar (Değişken) | Yıllık Tutar (Değişken), Toplam Tutar*Değişken(%) formülü ile hesaplanır. İlgili gider unsuruna ait Toplam tutar ve değişken yüzde oranı “Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (Tablo 8)”den alınır. |
| İşletme Sermayesi Tutarı (Sabit) | İşletme Sermayesi Tutarı(Sabit) aşağıdaki formülü ile hesaplanır. İşletme Sermayesi Tutarı(Sabit)= Süre * Yıllık Tutar (Sabit) /360 |
| İşletme Sermayesi Tutarı(Değişken) | İşletme Sermayesi Tutarı(Değişken)= Süre * Yıllık Tutar (Değişken) /360 |
| Hammade, Malzeme ve Yakıt Stoğu | Bu satırın ilgili sütunları boş bırakılır. |
| Hammade (İlk madde kullanımı) Stoğu | Hammade stoğu ile ilgili hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. |
| Yardımcı Madde Stoğu | Yardımcı Madde stoğu ile ilgili hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. |
| İşletme Malzemesi Stoğu | İşletme Malzemesi stoğu ile ilgili hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. |
| Yakıt Stoğu | Yakıt stoğu ile gerekli hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. |
| Mamul ve Yarımamul stoğu | Bu satırın ilgili sütunları boş bırakılır. |
| Mamul Stoğu | Mamul stoğu ile ilgili hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. Yıllık Tutar (Sabit) ve Yıllık Tutar (Değişken) hesaplamaları yapılırken aşağıdaki formüller kullanılır. Yıllık Tutar (Sabit)= Sabit Üretim Giderleri Toplamı Yıllık Tutar(Değişken)= Değişken Üretim Giderleri Toplamı Hesaplamalarda kullanılan Sabit Üretim Giderleri Toplamı ve Değişken Üretim Giderleri Toplamı miktarları “Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (Tablo 8)” ”ndan alınır. |
| Yarı Mamul Stoğu | Yarı Mamul stoğu ile gerekli hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. Sözkonusu yarı mamulun gider unsurlarına göre hesaplamalar yapılır. |
| Nakit İhtiyacı | Bu satırın ilgili sütunları boş bırakılır. |
| Elektrik, Su, Gaz Giderleri | Elektrik, su, gaz giderleri ile ilgili hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. |
| Personel Giderleri | Personel giderleri ile ilgili hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. |
| Diğer Nakit İhtiyacı | Haberleşme, bakım onarım, sigorta, kira, mali giderler ve beklenebilecek farklar gider unsurlarına ait hesaplamalar yapılır ve bu giderlerin toplamları alınarak ilgili sütunlara yazılır. |
| Vadeli Satışlar | Vadeli Satışlar ile gerekli hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. Yıllık Tutar (Sabit) ve Yıllık Tutar (Değişken) hesaplamaları yapılırken aşağıdaki formüller kullanılır. Yıllık Tutar (Sabit)= Sabit İşletme Giderleri Toplamı Yıllık Tutar(Değişken)= Değişken İşletme Giderleri Toplamı Hesaplamalarda kullanılan Sabit İşletme Giderleri Toplamı ve Değişken İşletme Giderleri Toplamı miktarları “Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (Tablo 8)”ndan alınır. |
| Vadeli Alışlar | Bu satırın ilgili sütunları boş bırakılır. |
| Hammade (ilk madde kullanımı) | Vadeli alınan hammadde için gerekli hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. |
| ……………… | Vadeli alınan diğer gider kalemleri için gerekli hesaplamalar yapılır, ilgili sütunlara yazılır. Gerektiğinde satır eklenebilir. |
| Tam Kapasitede Toplam İşletme Sermayesi İhtiyacı | A, B, C, D gider kalemlerine ait tutarlar toplamından, E (Vadeli Alışlar) gider kalemine ait tutar çıkarılarak Toplam İşletme Sermayesi Tutarı (sabit) ve Toplam İşletme Sermayesi Tutarı (değişken) bulunur ve ilgili sütuna yazılır. |

18- Tahmini Gelir-Gider Tablosu (TL)

| Tablo 5.2- İşletme Sermayesi Değişimi Tablosu (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNSURLAR |  | Mevcut Durum | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7.Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| A. Hammadde, Malzeme ve Yakıt Stoğu (A1+A2+A3+A4) |  | — | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
|  | A1. Hammade Stoğu | — | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 |
|  | A2. Yardımcı Madde Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | A3. İşletme Malzemesi Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | A4. Yakıt Stoğu | — | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 | 27.625,00 |
| B. Mamul ve Yarımamul Stoğu (B1+B2) |  | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | B1. Mamul Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | B2. Yarı Mamul Stoğu | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Nakit İhtiyacı (C1+C2+C3) |  | — | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 | 236.294,17 |
|  | C1. Elektrik, Su, Gaz giderleri | — | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 | 63.808,34 |
|  | C2. Personel giderleri | — | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
|  | C3. Diğer Nakit İhtiyacı | — | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 | 42.485,83 |
| D. Vadeli Satışlar |  | — | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 | 285.294,16 |
| E. Vadeli Alışlar (E1+E2+…) |  | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | E1. Hammadde | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | E2. ……………… | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam İşetme Sermayesi İhtiyacı(A+B+C+D-E) |  | — | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 | 570.588,32 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim |  | — | 570.588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Yeni satırlar eklenebilir.

İşletme Sermayesi Değişimi Tablosu Hazırlanması (Tablo 5.2) ile ilgili açıklamalar;

A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, D, E1, E2 gider unsurlarına ait işletme sermayesi ihtiyaçları aşağıdaki formül ile hesaplanır ve ilgili sütuna yazılır.

X gider unsuruna ait n. yıl için İşletme Sermayesi İhtiyacı = X gider unsuruna ait İşletme Sermayesi Tutarı (Sabit) (Tablo 5.1 den alınır) +X gider unsuruna ait İşletme Sermayesi Tutarı (değişken) (Tablo 5.1 den alınır) * n. yıla ait İşletmenin Ortalama Kapasite Kullanım Oranı (Tablo4 den alınır.)

A, B, C gider unsurlarına ait hesaplamalar tabloda yazdığı şekilde tüm yıllar için yapılarak yazılır.  (Örnek: A=A1+A2+A3+A4)

Toplam işletme Sermayesi ihtiyacı A, B, C, D gider unsurları toplamından E gider unsuru çıkarılarak bulunur.

Mevcut durum sütunundaki değerler, Tablo 5.1 “Tam Kapasitede İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu” kullanılmaksızın başvuru sahibi tarafından hesaplanacaktır.

İşletme sermayesindeki değişme hesaplanırken söz konusu yıl ile bir önceki yıl arasındaki fark alınacaktır. Birinci yıl için işletme sermayesindeki değişim,  birinci yıl ile mevcut durum arasındaki fark alınarak hesaplanır.

## Gelirler

### Satışlardan Elde Edilen Gelir

Açıklama: Mevcut ve tahmini satış gelirleri için aşağıdaki “Tablo 6. Satış gelirleri” doldurulmalıdır.  Gerektiğinde alta satır eklenerek ürün sayısı artırılabilir.

| Tablo 6- Satış Gelirleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Birim | Mevcut Durum | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7. Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| 1 – Etlik piliç (canlı ağırlık) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satış Miktarı (a1) | kg | — | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| Birim Fiyatı (b1) | TL/kg | — | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Satış Geliri (a1 x b1) | TL | — | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 |
| 2 – Ürün / Hizmet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satış Miktarı (a2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birim Fiyatı (b2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satış Geliri (a2 x b2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – Ürün / Hizmet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satış Miktarı (a3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birim Fiyatı (b3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satış Geliri (a3 x b3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Satış Geliri | TL | — | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 |

* Yeni satırlar eklenebilir

### Diğer Gelirler

Açıklama: Mevcut ve tahmini diğer gelirler için aşağıda verilen Tablo 7.“Diğer Gelirler Tablosu” doldurulmalıdır. Gerektiğinde satır eklenebilir. Diğer gelirler ile ilgli detaylı bilgiler verilmelidir. (Miktar, birim fiyat vs.)

| Tablo 7-Diğer Gelirler (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diğer Gelirler (Tür) | Mevcut Durum | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7.Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| Gübre, sızdırmaz depoda bekletilip tarım arazilerine bedelsiz verilecektir; gelir yazılmamıştır. | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Yeni satırlar eklenebilir.

## Giderler

### Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri

Açıklama: Aşağıdaki Tam Kapasite Yıllık İşletme Giderleri Tablosu doldurulmalıdır. Gider unsurlarının ilk sütunda miktarı, 2. sütunda birimi (Kg, lt … vs) , 3. sütunda birim fiyatı,4. sütunda tutarı (miktarla fiyatı çarparak), 5. ve 6.  sütunda sabit ve değişken oranları, son sütunda toplam giderler içindeki payı (yüzde olarak) belirtilmelidir. Sabit ve değişken oranları gider unsurunun üretim düzeyi ile ilişkisine bağlı olarak belirlenir. Toplam İşletme Giderlerindeki payı %5 den fazla olan gider kalemleri ile ilgili varsayımlar ve hesaplamalar detaylı bir şekilde “Tablo 8 Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” in altında verilmelidir.

| Tablo 8. Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gider Unsurları |  | Miktar | Birim | Birim Fiyat (TL) | Toplam Tutar (TL) |  | Sabit (%) |  | Değişken (%) |  | Giderdeki Payı (%) |
| A – ÜRETİM GİDERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-Direkt İlk Madde ve Malzeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) İlk Madde Kullanımı |  | 57 | ton | 4.500,00 | 256.500,00 |  | 0 |  | 100 |  | 7,5 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Yardımcı Madde |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) İşletme Malzemesi Kullanımı |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-Direkt İşçilik Giderleri |  | 2 | kişi | 780.000,00 | 1.560.000,00 |  | 100 |  | 0 |  | 45,6 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Genel Üretim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Elektrik Giderleri |  | 226.000 | kWh | 3,20 | 723.200,00 |  | 20 |  | 80 |  | 21,1 |
| b) Su, Gaz Giderleri |  | 1.700 | m³ | 25,00 | 42.500,00 |  | 20 |  | 80 |  | 1,2 |
| c) Yakıt Giderleri |  | 51 | ton | 6.500,00 | 331.500,00 |  | 0 |  | 100 |  | 9,7 |
| d) Haberleşme Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| e) Bakım Onarım Giderleri |  | 1 | yıl | 253.715,34 | 253.715,34 |  | 100 |  | 0 |  | 7,4 |
| f) Sigorta Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| g) Kira Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| h) Diğer Giderler |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| 4 - Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Personel Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| b) Elektrik Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| c) Su, Gaz Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| d) Yakıt Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| e) Haberleşme Giderleri |  | 1 | yıl | 24.000,00 | 24.000,00 |  | 100 |  | 0 |  | 0,7 |
| f) Bakım Onarım Giderleri | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| g) Sigorta Giderleri |  | 1 | yıl | 76.114,60 | 76.114,60 |  | 100 |  | 0 |  | 2,2 |
| h) Kira Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| i) Diğer Giderler |  | 1 | yıl | 156.000,00 | 156.000,00 |  | 100 |  | 0 |  | 4,6 |
| 5 - Beklenebilecek Farklar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ (1+2+3+4+5) |  |  |  |  | 3.423.529,94 |  |  |  |  |  |  |
| 6 - Paz. Satış ve Dağ. Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Personel Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| b) Elektrik Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| c) Su, Gaz Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| d) Yakıt Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| e) Haberleşme Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| f) Bakım Onarım Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| g) Sigorta Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| h) Kira Giderleri |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| i) Diğer Giderler |  | — | — | — | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ (1+2+3+4+5+6) |  |  |  |  | 3.423.529,94 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sabit Giderler Toplamı |  | 2.222.969,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Değişken Giderler Toplamı |  | 1.200.560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sabit Giderler Toplamı |  | 2.222.969,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Değişken Giderler Toplamı |  | 1.200.560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Yeni satırlar eklenebilir.

Tam Kapasite Yıllık İşletme Giderleri Tablosu Hazırlanması (Tablo 8) ile ilgili açıklamalar;

Direkt İlk Madde Malzeme

Hammaddeler (ilk maddeler):

Üretilecek ürün yapısına şekil veya bileşim değiştirerek giren maddelere ''Hammadde'' denir. Maliyet Muhasebesinde hammaddeler sözcüğüyle eş anlamda “İlk Maddeler'' sözcükleri de kullanılmaktadır.

Hammaddelerin iç piyasadan sağlanması halinde buna ilişkin taşıma, sigorta, yükleme, boşaltma gibi giderler göz önünde tutulmalıdır. Hammaddelerin dış alımla sağlanması halinde dış-iç taşıma, sigorta, yükleme, boşaltma giderlerine ek olarak ithalat ve gümrükleme giderleri de dikkate alınmalıdır.

Yardımcı Maddeler:

Üretilecek ürüne kullanışlılık-dayanıklılık vermek; kimyasal reaksiyonlara katılmak, kimyasal reaksiyonlara katılmadan bunların oluşmasını sağlamak, herhangi bir kimyasal reaksiyonla ilgili olmadan, ürünün üretilmesinde yardımcı olmak üzere kullanılacak her türlü madde bu bölümde dikkate alınır.

İşletme Malzemesi:

Ürünün elde edilmesi sırasında gerekli olan fakat ürünün bileşiminde yer almayan malzemeler işletme malzemesi olarak adlandırılırlar. Ambalaj Malzemeleri, sınai yağlar, kalıplar, merdaneler, karıştırıcı pervaneleri, kırıcı çeneleri, basınçlı süreç havası, v.b. sayılabilir.

Direkt İşçi ve Personel Gideri

Doğrudan üretimle ilgili çalışanların ücretleri yan ödemeler, fazla mesai, tatil ücretleri, S.S.K. işveren payları, ikramiyeler, yolluklar, doğum, ölüm, giydirme, barındırma, doyurma-yakacak, sağlık giderleri v.b. gibi tüm maliyetlerdir. Bu kalemle ilgili ek bir liste verilmesi uygun olacaktır.

Genel Üretim Giderleri

Tek Düzen Hesap Planı bazında; Esas olarak aşağıda belirtilen gider kalemlerinin üretim faaliyetleri ile ilgili olan kısımlarıdır.

Genel Yönetim Giderleri

Tek Düzen Hesap Planı bazında; Esas olarak aşağıda belirtilen gider kalemlerinin üretim ve satışın yapılabilmesi için yürütülmesi gereken idari ve yönetimsel faaliyetler için harcanması öngörülen kısımlarıdır.

Giderlerin Sınıflandırılması: (Sabit- Değişken)

İşletme giderleri, tesisin tam kapasitede çalıştırılacağı varsayımına göre ve yıllık olarak hesaplanır; üretim ve hizmet kapasitesindeki değişiklikler karşısında gösterdikleri eğilim açısından “Sabit”, “Değişken” ve “Yarı Değişken” olmak üzere 3 grupta toplanabilir.

Üretim/Hizmet hacmi ne olursa olsun, kısa vadede sabit kalan giderlere ''Sabit'' üretim kapasitesi ile aynı yönde ve aynı oranda azalan veya çoğalan giderlere “Değişken”; üretim hacmi ile aynı yönde değişmekle beraber, değişme oranı üretim miktarındaki değişmeden farklı olan giderlere de “Yarı Değişken” giderler denilmektedir. Yarı değişken giderlerin bu özelliği, giderin bir kısmının değişmeyen nitelik taşımasından ileri gelmektedir; sabit kalan kısmın büyüklüğü projeden projeye geniş ölçüde değişmektedir.

### Üretim Giderleri

Açıklama: Mevcut ve tahmini üretim giderleri için aşağıda verilen “Üretim Giderleri Tablosu” doldurulmalıdır. Tablonun son satırındaki diğer giderler kalemi, toplam üretim giderlerinin % 5’inden fazla ise detaylandırılmalıdır. Mevcut durum sütunu işletmenin mevcut giderleri baz alınarak doldurulmalıdır.   Aşağıdaki tabloda gider unsurlaına ait tahmini değerer (1.yıl, 2. Yıl, ….10. yılarına ait )  ,aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Sabit Oran(%)*Toplam Tutar+ [Değişken Oran(%)*Toplam Tutar]*Ortalama Kapasite Kullanım Oranı

Yukarıdaki formülde kullanılan İlgili gider kalemine ait toplam tutar, Sabit Oran (%) ve Değişken Oran(%) Tam Kapasite Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (Tablo 8)’den alınır.

İlgili yıla ait Ortalama Kapasite Kulanım Oranı ise(Kurulu Kapasite ve Tahmini Üretim Miktarı Tablosu (Tablo 4)’den alınır

| Tablo 9 - Üretim Giderleri (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giderin Türü | Mevcut Durum | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7. Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| 1-Direkt İlk Madde ve Malzeme | — | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 |
| a) İlk Madde Kullanımı | — | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 |
| b) Yardımcı Madde Kullanımı | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) İşletme Malzemesi Kullanımı | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-Direkt İşçilik Giderleri | — | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 |
| 3-Genel Üretim Giderleri | — | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 |
| a) Elektrik Giderleri | — | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 |
| b) Su, Gaz Giderleri | — | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| c) Yakıt Giderleri | — | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 |
| d) Haberleşme Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Bakım Onarım Giderleri | — | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 | 253.715,34 |
| f) Sigorta Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Kira Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) Diğer Giderler | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam Giderler (A+B+C) | — | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 | 3.167.415,34 |

### Toplam Amortisman Giderleri

Açıklama: Yatırım kapsamında alınacak sabit kıymetler amortisman giderleri ve mevcut durumda kullanılan sabit kıymetler amortisman giderleri için “Tablo 10-Amortisman Giderleri” tablosu doldurulmalıdır. Amortisman hesaplamaları yapılırken Maliye bakanlığının her yıl yayınladığı amortisman oranları kullanılmalıdır. 10 yıllık amortisman giderleri projeksiyonu toplamı “Toplam ” sütununa yazılmalıdır. Kalıntı değer, “Satın Alma Bedeli” sütunundaki değerlerden “Toplam” sütunundaki değerlerin çıkarılması ile hesaplanır.

Not: Yatırım bütçesinde arazi bedeline verilmiş ise, sözkonusu arazi bedeli aşağıdaki tablonun “Diğer” satırında “Satın Alma Bedeli” kısmına yazılmalı ancak amortisman ayrılmamalıdır. Böylece arazinin bedeli kalıntı değer hesabına dahil edilecektir.

| Tablo 10-Amortisman Giderleri (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabit Kıymetler | Mevcut Durum | 1.Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7. Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10.Yıl | Toplam | Satın Alma Bedeli | Kalıntı Değer |
| Yatırım Kapsamında Alınacak Sabit Kıymetler Amortismanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binalar |  | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 431.744,91 | 4.317.449,10 | 21.587.245,25 | 17.269.796,15 |
| Makine Teçhizat |  | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 378.428,85 | 3.784.288,50 | 3.784.288,46 | -0,04 |
| Demirbaşlar |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taşıtlar |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ara Toplam (1) |  | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 8.101.737,60 | 25.371.533,71 | 17.269.796,11 |
| Mevcut Durum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut Durumdaki Sabit Kıymetler Amortismanı (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Toplam Amortisman (1+2) |  | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 810.173,76 | 8.101.737,60 | 25.371.533,71 | 17.269.796,11 |

* Siyah işaretli hücreler boş bırakılacaktır.

### Genel Yönetim Giderleri

Açıklama: Mevcut ve Tahmini genel yönetim giderleri için aşağıda verilen “Genel Yönetim Giderleri Tablosu” doldurulmalıdır. Tablonun son satırındaki “Diğer Giderler” kalemi, toplam genel yönetim giderlerinin % 5’inden fazla ise detaylandırılmalıdır. Mevcut durum sütunu işletmenin mevcut giderleri baz alınarak doldurulmalıdır.   Aşağıdaki tabloda gider unsurlaına ait tahmini değerer (1.yıl, 2. Yıl, ….10. yılarına ait )  ,aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Sabit Oran(%)*Toplam Tutar+ [Değişken Oran(%)*Toplam Tutar]*Ortalama Kapasite Kullanım Oranı

Yukarıdaki formülde kullanılan İlgili gider kalemine ait toplam tutar, Sabit Oran (%) ve Değişken Oran(%) Tam Kapasite Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (Tablo 8)’den alınır.

İlgili yıla ait Ortalama Kapasite Kulanım Oranı ise(Kurulu Kapasite ve Tahmini Üretim Miktarı Tablosu (Tablo 4)’den alınır.

| Tablo 11-Genel Yönetim Giderleri (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Yönetim Giderleri | Mevcut Durum | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7. Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| a)Personel Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b)Elektrik Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c)Su, Gaz Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Yakıt Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Haberleşme Giderleri | — | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| f)Bakım Onarım Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g)Sigorta Giderleri | — | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 | 76.114,60 |
| h)Kira Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i)Diğer Giderler | — | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| TOPLAM | — | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 |

### Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

Açıklama: Tahmini pazarlama, satış ve dağıtım giderleri için aşağıda verilen “Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Tablosu” doldurulmalıdır. Tablonun son satırındaki diğer kalemi, toplam pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin  % 5’inden fazla ise detaylandırılmalıdır. Mevcut durum sütunu işletmenin mevcut giderleri baz alınarak doldurulmalıdır.   Aşağıdaki tabloda gider unsurlaına ait tahmini değerer (1.yıl, 2. Yıl, ….10. yılarına ait )  ,aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Sabit Oran(%)*Toplam Tutar+ [Değişken Oran(%)*Toplam Tutar]*Ortalama Kapasite Kullanım Oranı

Yukarıdaki formülde kullanılan İlgili gider kalemine ait toplam tutar, Sabit Oran (%) ve Değişken Oran(%) Tam Kapasite Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (Tablo 8)’den alınır.

İlgili yıla ait Ortalama Kapasite Kulanım Oranı ise Kurulu Kapasite ve Tahmini Üretim Miktarı Tablosu (Tablo 4)’den alınır.

| Tablo 12 – Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | Mevcut Durum | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7. Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| a)Personel Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b)Elektrik Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Su, Gaz Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d)Yakıt Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e)Haberleşme Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f)Bakım Onarım Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g)Sigorta Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h)Kira Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i)Diğer Giderler | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Mali Giderler

Açıklama: Tahmini mali giderler için aşağıda verilen “Mali Giderler Tablosu” doldurulmalıdır. Tablonun son satırındaki diğer kalemi, toplam mali giderlerin  % 5’inden fazla ise detaylandırılmalıdır.

| Tablo 13-Mali Giderler (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mali Giderler | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | 6. Yıl | 7. Yıl | 8. Yıl | 9. Yıl | 10. Yıl |
| A – Anapara Geri Ödemeleri (A1 + A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1 – Banka Kredisi Anapara Geri Ödemeleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2 – Diğer Anapara geri Ödemeleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B – Faiz ve Komisyon Giderleri (B1+B2+B3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 – Banka Kredisi Faiz Ödemeleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 – Teminat Mektubu Komisyonları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 – Diğer Faiz ve Komisyon Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# TAHMİNİ GELİR-GİDER ve NAKİT AKIŞ TABLOSU

Açıklama: Yukarıdaki tablolarda bulunan tüm gelir ve gider kalemleri “Tahmini Gelir-Gider Tablosu” ve “Tahmini Nakit Akış Tablosu”nın ilgili kısımlarına aktarılır.

| Tablo 14.1-Tahmini Gelir-Gider Tablosu (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endeksler | Mevcut Durum | 1 Yıl | 2 Yıl | 3 Yıl | 4 Yıl | 5 Yıl | 6 Yıl | 7 Yıl | 8 Yıl | 9 Yıl | 10 Yıl |
| I. Gelirler (1+2+3) | — | 17.280.134,75 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 |
| 1.Satışlardan Elde Edilen Gelir | — | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 |
| 2. Diğer Gelirler | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. IPARD Destek Miktarı | — | 11.004.134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Giderler (4+5+6+7+8+9+10+11) | — | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 |
| 4.Direkt İlk Madde ve Malzeme | — | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 |
| 5.Direkt İşçilik Giderleri | — | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 |
| 6.Genel Üretim Giderleri | — | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 | 1.350.915,34 |
| 7.Genel Yönetim Giderleri | — | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 | 256.114,60 |
| 8.Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.Mali Giderler | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.Beklenebilecek Farklar | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Amortismanlar | — | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 |
| III. Vergilendirme Öncesi Kar (I - II) | — | 13.046.431,06 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 |
| IV. Vergi İndirimi ve İstisnalar | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Vergiler [(III-IV)* % Vergi Oranı] | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Vergilendirme Sonrası Kar (III - V) | — | 13.046.431,06 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 | 2.042.296,31 |
| VII. Ödenen Temettüler | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tablo 14.2-Tahmini Nakit Akış Tablosu (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endeksler | Mevcut Durum | Yatırım Dönemi | 1 Yıl | 2 Yıl | 3 Yıl | 4 Yıl | 5 Yıl | 6 Yıl | 7 Yıl | 8 Yıl | 9 Yıl | 10 Yıl |
| VIII. Nakit Girişi (12+13+14) | — | 0,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 24.116.384,52 |
| 12.Satışlardan Elde Edilen Nakit Girişi | — | 0,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 | 6.276.000,00 |
| 13. Diğer Gelirlerden Nakit Girişi | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Kalıntı Değer | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840.384,52 |
| IX. IPARD Destek Miktarı | — | 0,00 | 11.004.134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Özkaynaklar | — | 31.017.428,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI.Banka Kredisi | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII. Diğer Kaynaklar | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII. Toplam Nakit Çıkışı (15 +II) | — | 31.017.428,77 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 |
| 15.Toplam Yatırım Harcamaları | — | 31.017.428,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. İşletme Sermayesindeki Değişim | — | 570.588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2. Sabit Yatırım Harcaması | — | 30.446.840,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Giderler | — | 0,00 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 | 4.233.703,69 |
| XIV. Amortismanlar | — | 0,00 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 | 810.173,75 |
| XV. Kredi Anapara Ödemesi | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVI. Net Nakit Akışı (VIII +XIV+IX+X+XI+XII-XIII-XV-V-VII-14) | — | 0,00 | 13.856.604,81 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 |
| XVII.Kümülatif Net Nakit Akışı | — | 0,00 | 13.856.604,81 | 16.709.074,87 | 19.561.544,93 | 22.414.014,99 | 25.266.485,05 | 28.118.955,11 | 30.971.425,17 | 33.823.895,23 | 36.676.365,29 | 39.528.835,35 |
| XVIII. Brüt Nakit Akışı (VIII +IX-XIII+ XIV+9) | — | -31.017.428,77 | 13.856.604,81 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 20.692.854,58 |
| XIX. İlave Brüt Nakit Akışı | — | -31.017.428,77 | 13.856.604,81 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 2.852.470,06 | 20.692.854,58 |

Tahmini Gelir-Gider ve Nakit Akışı Hazırlanması (Tablo 14.1 ve Tablo 14.2) İle ilgili Açıklamalar;

Tablo 21-Tahmini Gelir-Gider Tablosu (TL)

| Açıklama |  |
| --- | --- |
| I. Gelirler (1+2+3) |  |
| 1.Satışlardan Elde Edilen Gelir | Satış Gelirleri Tablosundaki (Tablo 6) son satırında yer alan toplam satış gelirleri yıllar itibariyle “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)’de (1)’e kaydedilir. |
| 2. Diğer Gelirler | Diğer Gelirler Tablosudaki (Tablo 7), tablonun son satırında yer alan diğer gelirler toplamı, yıllar itibariyle “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)’de (2)’ye kaydedilir. |
| 3. IPARD Destek Miktarı | 3.1 Bölümünde bulunan Tahmini IPARD Destek Miktarı Tabosunda bulunan toplam IPARD Destek Miktarı “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (3). satırının 1.yıl sütununa kaydedilecektir. |
| II. Giderler (4+5+6+7+8+9+10+11) |  |
| 4.Direkt İlk Madde ve Malzeme | Üretim Giderleri Tablosundaki (Tablo 9) direkt ilk madde ve malzeme giderleri toplamı “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (4)’e kaydedilir. |
| 5.Direkt İşçilik Giderleri | Üretim Giderleri Tablosundaki (Tablo 9) direkt işçilik (personel) giderleri toplamı “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (5)’e kaydedilir. |
| 6.Genel Üretim Giderleri | Üretim Giderleri Tablosundaki (Tablo 9), genel üretim giderleri toplamı “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (6)’ya kaydedilir. |
| 7.Genel Yönetim Giderleri | Genel Yönetim Giderleri Tablosundaki (Tablo 12) genel yönetim giderleri toplamı “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (7)’ye kaydedilir. |
| 8.Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Tablosundaki (Tablo 13) pazarlama, satış ve dağıtım giderleri toplamı “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (8)’e kaydedilir. |
| 9.Mali Giderler | Mali Giderler Tablosundaki (Tablo 12) faiz ve komisyon Giderleri toplamı “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (9)’a kaydedilir. |
| 10.Beklenebilecek Farklar | Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosundaki (Tablo 8) Beklenebilecek Farklar, Ortalama Kapasite Kullanım Oranı (Tablo 7) dikkate alınarak hesaplanır ve “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (10)’a kaydedilir. |
| 11. Amortismanlar | Amortisman Giderleri Tablosundaki (Tablo 10) Toplam Amoritsman “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.1)”de (11)’e kaydedilir. |
| III. Vergilendirme Öncesi Kar (I - II) | Toplam giderler, toplam gelirlerden çıkarılıp, vergi öncesi kar bulunur. Sonuç Tablo 14.1’de (III)’e kaydedilir. |
| IV. Vergi İndirimi ve İstisnalar | Eğer varsa geçmiş yıllar zarar mahsubu, vergiden muaf gelir ve destekler bu satıra (IV) yazılır. |
| V. Vergiler [(III-IV)* % Vergi Oranı] | İlgili vergi kanunlarına göre vergi hesaplanır ve Tahmini Gelir-Gider Tablosu Tablo 14.1’de (V)’e kaydedilir |
| VI. Vergilendirme Sonrası Kar (III - V) | Hesaplanan vergi (V), vergi öncesi kârdan (III) çıkarılıp, vergi sonrası kar bulunur. Sonuç Tablo 14.1’de( VI)’ya kaydedilir. |
| VII. Ödenen Temettüler | Varsa ödenen temettüler Tablo 14.1’de ( VII).’ye kaydedilir. |

22-Tahmini Nakit Akış Tablosu

| Açıklama |  |
| --- | --- |
| VIII. Nakit Girişi (12+13+14) |  |
| 12.Satışlardan Elde Edilen Nakit Girişi | Tahmini Gelir-Gider Tablosunda (14.1) “1.Satışlardan Elde Edilen Gelir “doldurulduktan sonra, Bu tutar Tablo 14.2’de (12)’a kaydedilir. |
| 6. Diğer Gelirler Nakit Girişi | Tahmini Gelir-Gider Tablosunda (14.1) “2. Diğer Gelirler” “doldurulduktan sonra, Bu tutar Tablo 14.2’de (13)’e kaydedilir. |
| 14. Kalıntı Değer | Tablo 10 “Amortisman Giderleri Tablosu”nun son sütunu “Kalıntı Değer” toplamında yer alan değer ile Tablo 5.2 “İşletme Sermayesi Değişimi Tablosunda 10. yıla ait Toplam İşletme Sermayesi İhtiyacı toplanır. Bu toplamdan, Tablo 5.2 “İşletme Sermayesi Değişimi Tablosunda mevcut duruma ait Toplam İşletme Sermayesi İhtiyacı, çıkarılır. Bulunan değer Tablo 14.2 de 14. Satırın 10. Yılına kaydedilir. |
| IX. IPARD Destek Miktarı | 3.1 Bölümünde bulunan Tahmini IPARD Destek Miktarı Tabosunda bulunan IPARD destek miktarları “Tahmini Nakit Akış Tablosu (Tablo 14.2)”nda (IX)’e “kaydedilir. Başvuru sahibi, destek miktarını tek ödeme olarak talap ettiyse, destek miktarı “1. Yıl” sütununa yazılmalıdır. Başvuru sahibi, destek miktarını birden fazla taksit olarak talap ettiyse, sadece son taksit “1. Yıl” sütununa yazılmalı, diğer taksitler “Yatırım Dönemi” sütununa yazılmalıdır. |
| X. Özkaynaklar | Yatırım Döneminde yatırımın finansmanı için öngörülen Özkaynak miktarı Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı Tablosu (Tablo 3) ile uyumlu olarak “Tahmini Nakit Akış Tablosu (Tablo 14.2)”nda (X)’a kaydedilir. |
| XI. Banka Kredisi | Yatırım Döneminde yatırımın finansmanı için öngörülen Kredi miktarı Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı Tablosu (Tablo 3) ile uyumlu olarak “Tahmini Nakit Akış Tablosu (Tablo 14.2)”nda (XI)’e kaydedilir. |
| XII. Diğer Kaynaklar | Yatırım Döneminde yatırımın finansmanı için öngörülen Diğer Kaynaklar miktarı Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı Tablosu (Tablo 3) ile uyumlu olarak “Tahmini Nakit Akış Tablosu (Tablo 14.2)”nda (XII)’ye kaydedilir. |
| XIII. Toplam Nakit Çıkışı (15 +II) |  |
| 15.Toplam Yatırım Harcamaları | 15.1 ve 15.2 satırlarının toplamıdır. |
| 15.1.İşletme Sermayesindeki Değişim | “İşletme Sermayesi Değişimi Tablosunun (Tablo 5.2), “İşletme Sermayesindeki Değişimi” satırındaki değerler Tahmini Nakit Akış Tablosunun (Tablo 14.2) “15.1. İşletme Sermayesindeki değişim satırına bir yıl öncesine kaydedilir. (Örneğin Tablo 5.2 de 2. Yılda bulunan İşletme Sermayesindeki değişim değeri Tablo 14.2 de 1. Yıla kaydedilir.) |
| 15.2 .Sabit Yatırım Harcaması | Tablo 3- Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı Tablosundaki “ Toplam Yatırım Tutarı” ndan işletme sermayesi değişimi çıkartılır, Sonuç 15.2. satırının “Yatırım Dönemi” kolonuna kaydedilir. Eğer varsa, işletme döneminde yapılması öngörülen Sabit Yatırım harcamaları Tahmini Nakit Akış Tablosunun (Tablo 14.2) “15.2 Sabit Yatırım Harcaması satırında ilgili yıllara kaydedilir. |
| II. Giderler | Tahmini Gelir Gider Tablosu (14.1) “II.Giderler” doldurulduktan sonra, bu tutar “Tahmini Nakit Akış Tablosu (Tablo 14.2)’de “II. Giderler” satırına kaydedilir. |
| XIV. Amortismanlar | Amortisman Giderleri Tablosundaki (Tablo 18) Toplam Amoritsman “Tahmini Gelir-Gider Tablosu (Tablo 14.2)”de (XIV)’e kaydedilir. |
| XV. Kredi Anapara Ödemesi | Varsa kredi anapara geri ödemeleri “Tahmini Nakit Akış Tablosu (Tablo 14.2)”de (XV)’ ye kaydedilir. Kredi ödemesi sadece anapara ödemesini içermelidir. Kredi Anapara Ödemesi “Mali Giderler Tablosu” (Tablo 13)’in Anapara Geri Ödemeleri satırından alınmalıdır. |
| XVI. Net Nakit Akışı (VIII +XIV+IX+X+XI+XII-XIII-XV-V-VII-14) | Net nakit akışı, Toplam Nakit Girişi (VIII), Amortismanlar (XIV), IPARD Destek Miktarı (IX), Özkaynak (X) ,Banka Kredisi (XI) ve Diğer Kaynaklar (XII) toplamından, Toplam nakit çıkışı (-XIII), Kullanılan Kredi Anapara Geri ödemeleri (-XV), Vergi (-V) Ödenen Temettü (-VII) ve Kalıntı Değer (14) tutarlarının çıkarılması ile hesaplanır. |
| XVII.Kümülatif Net Nakit Akışı | Kümülatif net nakit akışı, yıllar itibariyle net nakit akışlarının toplanmasıyla bulunur. (Mevcut durum sütunu hariç) |
| XVIII. Brüt Nakit Akışı (VIII+IX-XIII+XIV+9) | (XVII) Brüt Nakit Akışı verilen formül ile hesaplanır. Brüt Nakit Akışı= (VIII+IX-XIII+XIV+9) |
| XIX. İlave Brüt Nakit Akışı | Yatırımın işletme dönemine ait Brüt Nakit Akışından, Mevcut durumun Brüt Nakit Akışı (1. Yıl, 2. Yıl, … 10. Yıl) her yıl için çıkartılarak ilgili yıla yazılmalıdır. Mevcut durum için, bu sütun boş bırakılmalıdır. |

(Gerçek Kişiler İçin)

Başvuru Sahibi ‘nin

Adı Soyadı			:

Tarih				:

İmza				:

(Tüzel Kişiler İçin)

Yetkili Kişi’nin

Adı Soyadı              		:

Tarih				:

İmza ve Kaşe			:

*İş Planında sunulan bilgileri destekleyici diğer belgeler bu kısımdan sonra eklenebilir.

# EK 1: FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Açıklama: Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı Tablosu’nda  (Tablo 3) belirtilen finansman kaynakları aşağıdaki tablolarda detaylı ve tutarlı bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca finansman kaynaklarını ispatlayıcı belgelerin (ör. Banka hesap cüzdanı fotokopisi, finansman kaynağı olarak kullanılacak gayrimenkullere ait tapu fotokopileri vb.) İş Planı ekinde sunulması, sürdürülebilirliğin kanıtlanması açısından başvuru sahibinin lehine olacaktır.

Bu kaynağı karşılarken mevcut işletme/girişiminin normal işleyişini riske etmeksizin düzenli olarak borç yükümlülüklerini yerine getirebileceği durumunu ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır.

* Başvuru sahibi banka kredisi kullanmayı planlıyorsa, bu bölümde geri ödeme planını sunmalıdır.

* Gerekli görüldüğünde, TKDK tarafından finansman kaynakları ile ilgili ek bilgi/belge talep edilebilir.

1.Öz kaynaklar

Açıklama: Öz kaynak olarak banka mevduatı ve/veya araç ruhsatı sunulması durumunda aşağıdaki tablo doldurulmalıdır.

| Kaynaklar | Miktar (TL) | Detaylı Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Banka mevduatı ve/veya araç ruhsatı |  | Başvuru sahibinin belgeleriyle kesinleştirilecektir. |
| Toplam | 31.017.428,77 |  |

Açıklama: Öz kaynak olarak gayrimenkul sunulması durumunda aşağıdaki tablo doldurulmalıdır.

| Kaynaklar | Malik | il/ilçe mahalle/köy adı ada/parsel* | Şerh durumu(var/yok) | Şerh tipi (ipotek, haciz vs.) | Tapu değeri (TL) | Nihai değer (TL) (%80 veya %50 düşürülen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapu 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tapu 2 |  |  |  |  |  |  |
| Tapu 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tapu 4 |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |

*Ada/parsel bilgileri mutlaka girilmelidir.

2. Banka kredisi

| Banka Kredisi |  | Geri Ödeme Koşulları |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka Adı | Kredi Miktarı (TL) | Vade | Faiz Oranı | Geri Ödeme Dönemleri v.d. |
|  | 0,00 |  |  |  |

3. Diğer Kaynaklar

Açıklama: Diğer kaynak olarak banka mevduatı ve/veya araç ruhsatı sunulması durumunda aşağıdaki tablo doldurulmalıdır.

| Kaynaklar | Miktar (TL) | Detaylı Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Toplam | 0,00 |  |

Açıklama: Diğer kaynak olarak gayrimenkul sunulması durumunda aşağıdaki tablo doldurulmalıdır.

| Kaynaklar | Malik | il/ilçe mahalle/köy adı ada/parsel* | Şerh durumu(var/yok) | Şerh tipi (ipotek, haciz vs.) | Tapu değeri (TL) | Nihai değer (TL) (%80 veya %50 düşürülen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapu 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tapu 2 |  |  |  |  |  |  |
| Tapu 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tapu 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tapu 5 |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |

*Ada/parsel bilgileri mutlaka girilmelidir.

GERİ ÖDEMESİZ OLARAK SAĞLANACAK FİNANSMANA İLİŞKİN BEYAN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU’NA

Kurumunuza “….” Başvuru Çağrı döneminde sunulan başvurusunun onaylanması halinde, projenin finansmanı için “eşi / annesi / babası / kayınvalidesi / kayınpederi / çocuğu / ortağı / ortağının eşi / ortağının annesi / ortağının babası / ortağının kayınvalidesi / ortağının kayınpederi/ ortağının çocuğu” olduğum “başvuru sahibi adı/unvanı” ne aşağıda yazılı olan varlıklarımı nakde dönüştürmek suretiyle geri ödemesiz olarak vereceğimi beyan ve taahhüt ederim. …./…./20….

Ad-Soyad

İmza

| Sağlanacak Finansmana İlişkin Detaylar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finansman Kaynağının Türü (Mevduat / Gayrimenkul Satışı / Taşıt Satışı vb.) | Finansman Kaynağının Mali Değeri (TL)* | Açıklama |
| TOPLAM : |  |  |

* Üzerinde şerh olmayan gayrimenkullerin mali değeri, güncel piyasa değerinin %80’ini aşmayacak şekilde belirtilmelidir.

EKLER:

- Noter onaylı imza beyannamesi

- Varlıkları kanıtlayıcı belgeler (Takyidatlı tapu kayıt belgesi, hesap cüzdanı fotokopisi vb.)

BORÇ OLARAK SAĞLANACAK FİNANSMANA İLİŞKİN BEYAN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU’NA

Kurumunuza …... Başvuru Çağrı döneminde sunulan başvurusunun onaylanması halinde, projenin finansmanı için “başvuru sahibi adı/unvanı” ne aşağıda yazılı olan varlıklarımı nakde dönüştürmek suretiyle ve belirtilen geri ödeme koşullarında borç olarak vereceğimi beyan ve taahhüt ederim. …./…./20….

Ad-Soyad

İmza

| Sağlanacak Finansmana İlişkin Detaylar ve Geri Ödeme Koşulları |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansman Kaynağının Türü (Mevduat / Gayrimenkul Satışı / Taşıt Satışı vb.) | Finansman Kaynağının Mali Değeri (TL)* | Geri Ödeme Süresi (Yıl)** | Faiz Oranı (%) | Açıklama |
| TOPLAM : |  |  |  |  |

* Üzerinde şerh olmayan gayrimenkullerin mali değeri, güncel piyasa değerinin %80’ini aşmayacak şekilde belirtilmelidir.

** Geri ödemesiz dönem var ise geri ödemenin yatırımın tamamlanmasından sonra hangi yıldan itibaren başlayacağı belirtilmelidir.

EKLER:

- Noter onaylı imza beyannamesi

- Varlıkları kanıtlayıcı belgeler (Takyidatlı tapu kayıt belgesi, hesap cüzdanı fotokopisi vb.)