MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU

BAŞVURU FORMU EKİ A6

Yatırımın Adı  :  MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ

Yatırımın Adresi  :  KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

Her harcama kaleminin yatırımın hangi ihtiyacını karşıladığı, kapasiteyle ilişkisi ve miktarının nasıl belirlendiği açıklanmıştır. Tablo başvuru sahibince imzalanır.

| Harcama alanı / kalem | Tutar (TL) | Gerekçe — neden gerekli, miktarı nasıl belirlendi |
| --- | --- | --- |
| Kümes A ve B blok — betonarme temel, çelik karkas üstyapı (hibe kapsamı) | 15.774.454,50 | Uygun harcama. Yatırımın çekirdeği. Her blok 14,00 x 79,00 = 1.106 m², toplam 2.212 m² kapalı alan; iç kullanım alanı blok başına 1.060,42 m². Yerleşim yoğunluğu 16.97 adet/m² ile dönem kapasitesi 36.000 adet olup, IPARD'ın broyler için aradığı 15.000–100.000 adet aralığındadır. Metrajlar mimari ve betonarme projelerden ölçü esaslı çıkarılmış, ağırlıkla fiyatlanan imalatlar için ayrı ağırlık cetveli düzenlenmiştir. |
| Kümes A ve B blok — sandviç panel çatı-cephe kaplaması, otomatik transfer şalteri (hibe dışı) | 3.366.009,04 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Bu imalatlar yapılmaya devam eder, bedeli başvuru sahibince karşılanır. Kaplama miktarı mimari projeden ölçü esaslı çıkarılmış, şalter elektrik projesi yükleme cetvelinden belirlenmiştir; blok başına birer adettir. |
| Gübre çukuru — hibe dışı | 973.117,09 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Çevre mevzuatı ve IPARD çevre standartları gereği zorunludur. 11,50 x 10,00 m aks açıklığı, 2,70 m iç yükseklik; iki bloğun bir üretim dönemi gübresini sızdırmaz biçimde depolayacak hacimde boyutlandırılmıştır. |
| Ölü atma çukuru — hibe dışı | 250.325,29 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Veteriner hizmetleri mevzuatı gereği zorunludur. Sızdırmaz betonarme, 6,00 x 3,00 m; kapasiteye bağlı günlük ölüm oranı esas alınarak boyutlandırılmıştır. |
| Foseptik — hibe dışı | 81.237,96 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Servis bölümlerinin evsel atık suyu için sızdırmaz betonarme foseptik; kanalizasyon şebekesi bulunmadığından zorunludur. |
| Yem silosu betonarme kaideleri — hibe dışı | 72.659,08 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. İki adet 18 tonluk galvaniz yem silosunun oturacağı betonarme kaideler; silo yükü ve devrilme momenti için 3,00 x 3,00 m. |
| Su deposu — hibe dışı | 185.657,72 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Kesintisiz içme suyu için betonarme depo. Kapasitenin en az bir günlük su ihtiyacını karşılayacak hacim; hijyen ve biyogüvenlik açısından zorunludur. |
| Çevre düzenlemesi ve saha altyapısı — hibe dışı | 527.503,62 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Parsel çevresi tel örgü çit biyogüvenlik gereği zorunludur. Tesis içi yol, temiz su ve pissu hatları, saha aydınlatması ve yapılar arası enerji hatları işletmenin çalışabilmesi için gereklidir. |
| Kümes ısıtma sistemi — hibe dışı | 710.000,00 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Rehber kanatlı eti yatırımlarında kümes ısıtma sistemini zorunlu makine-ekipman sayar. Katı yakıtlı merkezi sistem sıcak hava üreteci, her blok için bir adet; kapasite kümesin iletim, havalandırma ve ön ısıtma yüklerinden hesaplanmıştır. |
| Makine ve ekipman — hibe dışı | 2.885.847,21 | Uygun olmayan harcama; proforma ile beyan edilir. Yemleme, sulama, tünel havalandırma, serinletme pedi, silo ve kümes kontrol sistemleri. Adet ve uzunluklar kümes ölçüsüne ve kapasiteye göre belirlenmiş; tedarikçi teklifiyle doğrulanmıştır. Otomasyon olmadan hayvan refahı ve verim hedefleri karşılanamaz. |
| TOPLAM (KDV hariç) | 25.237.354,46 |  |

Fiyatların makullüğü

1. Yapım işleri birim fiyatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı birim fiyat kitabından, elektrik kalemleri 2026 Haziran elektrik rayiç listesinden, karşılığı bulunmayan kalemler ise TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosundan gelmektedir. Keşifte özel poz bulunmamaktadır.

2. Böylece her kalem, kamu kurumlarınca yayımlanmış bir birim fiyat kitabına dayanmaktadır; fiyatlar serbest piyasa şartlarında makul ve kıyaslanabilirdir.

3. Yapım işleri teklifinde her poz fiyatının ÇŞB/TKDK birim fiyatının %85'ini aşmaması şartı teklif davet mektubunda belirtilmiştir.

4. Makine-ekipman kalemleri için üç ayrı tedarikçiden teklif alınacak ve ekonomik yönden en avantajlı teklif, değerlendirme tutanağıyla gerekçelendirilerek seçilecektir.

| Başvuru sahibi — adı, soyadı, imza |  |
| --- | --- |