Başvuru Paketi İçeriği

MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ

KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

IPARD III 12. Çağrı Başvuru Çağrı Rehberi'nin (2026 - V12.0) kendi yapısına göre düzenlenmiştir. Musab Eder Çiftliği — kanatlı (etlik piliç) kümesi ve müştemilatı yapımı ile makine-ekipman alımı, gerçek kişi başvurusu.

ÖNCEKİ LİSTEYE GÖRE NE DEĞİŞTİ

Daha önce verilen 57 kalemlik liste tematik gruplanmıştı (idari · izinler · teknik proje · satın alma · iş planı · taahhütler). İçerik büyük ölçüde doğruydu; ancak rehber, paketin Başvuru Formu Bölüm 10'daki sıraya göre düzenlenmesini ve bu sırayı gösteren bir İçerik Tablosu konmasını zorunlu tutuyor. Yanlış sırayla ciltlenen paket teslim aşamasında kabul edilmiyor. Bu liste doğru sırayı veriyor. · · Önceki listede hiç yer almayan belgeler: İçerik Tablosu · A3 Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları (6 tablo) · A6 Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu · A8 Mevcut Varlıklar Listesi · A10 Makine-Ekipman Yerleşim Planı · Tek Hat Şeması · separatörler ve iki nüsha kuralı. · · Önceki listede yanlış olanlar: müstahsil makbuzları “son üç yıl” değil son bir yıl; taahhütnameler beş ayrı belge değil tek taahhütname (A1); “40 yaş altına sıralama puanı” değil destek oranına +%5; Kocaeli sıralama kriterinde puan almıyor sanılmıştı, aslında 10 puan alıyor.

| 0 | İÇERİK TABLOSU |
| --- | --- |

Paketin en başına konur. TKDK'nın yayımladığı formata uygun olmalı; her belgenin adı ve sayfa numarası yazılmalı; her sayfası paraflanmalı, son sayfası imzalanmalıdır. Teslimde kontrol edilir — yoksa başvuru kabul edilmez.

|  | İçerik Tablosu · Paket tamamlandığında sayfa numaralarıyla birlikte hazırlanacak. | HAZIR |
| --- | --- | --- |

| — | BAŞVURU FORMU |
| --- | --- |

Online Proje Başvuru Sistemi'nde doldurulur, çıktısı alınıp imzalanır. Sistemdeki referans ve versiyon numarası ile paketteki çıktı aynı olmalıdır; farklıysa başvuru kabul edilmez.

|  | Başvuru Formu · Online sistemde doldurulur. | TEMİN |
| --- | --- | --- |

| A1 | TAAHHÜTNAME |
| --- | --- |

TKDK sitesinden indirilir, bilgisayar ortamında doldurulur, çıktısı imzalanır. Paraflanmaz.

|  | Taahhütname · Formu TKDK sitesinden indirilecek. | TEMİN |
| --- | --- | --- |

| A2 | RESMİ BELGELER |
| --- | --- |

Gerçek kişi başvurusunda aşağıdaki belgeler bu ek altında toplanır. Paraflanmaz; tahrip edilmiş, yırtılmış veya üzerinde düzeltme yapılmış belge sunulamaz.

|  | Nüfus cüzdanı fotokopisi | TEMİN |
| --- | --- | --- |
|  | Vukuatlı nüfus kayıt örneği · e-Devlet. | TEMİN |
|  | Noter onaylı imza beyannamesi · Gerçek kişide imza sirküleri değil, imza beyannamesi. | TEMİN |
|  | Adli sicil kaydı · “Resmî kurum içindir” seçilerek. | TEMİN |
|  | Vadesi geçmiş vergi borcu yoktur yazısı · Sözleşme aşamasında da borç bulunmamalıdır. | TEMİN |
|  | Vadesi geçmiş SGK prim borcu yoktur yazısı · Tarım Bağ-Kur (4/b) üzerinden. | TEMİN |
|  | Vergi mükellefiyet durum yazısı | TEMİN |
|  | ÇKS belgesi · Başvuru sahibinin kendi adına olmalıdır — rehber bunu açıkça şart koşuyor. | TEMİN |
|  | HAYBİS / kanatlı işletme kaydı | TEMİN |
|  | Mesleki yeterlilik veya en az üç yıl deneyim belgesi · ÇKS/HKS kaydı ile mesleki yeterlilik ayrı kriterlerdir; ikisi de gereklidir. | TEMİN |
|  | Şerhli tapu kaydı · Başvuru sahibi adına olması 3. sıralama kriterinden 10 puan getirir. | TEMİN |
|  | İmar durum belgesi | TEMİN |
|  | ÇED kararı · Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. | TEMİN |
|  | Kanatlı işletmesi kuruluş izni · Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. | TEMİN |
|  | Banka hesap bilgileri tanımlama formu · Hesap başvuru sahibi adına. | TEMİN |
|  | Banka veya Tarım Kredi Kooperatifi niyet mektubu · Finansman kaynağına ilişkin tüm kanıtlayıcı belgeler başvuru aşamasında sunulmalıdır; yetersizse Kurum projeyi reddedebilir. | TEMİN |
|  | Lisanssız elektrik üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması · Yatırımda yenilenebilir enerji üretimi bulunmadığından GEREKMİYOR. | GEREKSİZ |

| A3 | UYGUN / UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR DETAYLI TABLOLARI |
| --- | --- |

A3.1.1, A3.1.2, A3.2, A3.3, A3.4 ve A3.5 tablolarından oluşur. Online sistemde doldurulur, çıktısı alınır ve imzalanır. Sistemdeki tablo ile paketteki çıktı birebir aynı olmalıdır; farklıysa başvuru kabul edilmez.

|  | A3.1.1 · A3.1.2 · A3.2 · A3.3 · A3.4 · A3.5 · 21_A3_UYGUN_HARCAMALAR.xlsx hazır: A3.1.1'de 82 yapım işleri kalemi, A3.1.2'de 9 ekipman kalemi, A3.4'te uygun olmayan harcama, A3.5'te formüllü icmal. Online sisteme buradan girilecek. | HAZIR |
| --- | --- | --- |

| A4 | SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ |
| --- | --- |

Paraflanmaz. Yapım işleri ve makine-ekipman için ayrı ayrı.

|  | Makine-ekipman seçilen teklifi · Teklif toplanacak. Kalem ve miktarlar 37 numaralı fiyatsız istek listesindedir; liste kümes mekanik ekipmanı ile ısıtma sistemini birlikte taşır. | TEMİN |
| --- | --- | --- |
|  | Yapım işleri seçilen teklifi · Teklif davet mektubu (16), 8 keşif özeti, teknik şartname, mahal listesi ve metraj cetvelleri hazır; teklif toplanacak. | TEMİN |
|  | Teklif davet mektupları — yapım, makine-ekipman, hizmet, görünürlük · 16, 17, 18 ve 19 numaralı belgeler. Rehber 6.1.1'in aradığı dokuz husus eksiksiz; başvuru sahibince imzalanıp paraflanacak. | HAZIR |
|  | Teklif değerlendirme tutanağı · 20 numaralı belge. Rehber 6.1.6'daki sekiz kontrol, karşılaştırma tablosu, seçim gerekçesi ve çıkar ilişkisi beyanı. | HAZIR |

| A5 | SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ |
| --- | --- |

Reddedilen teklifler de pakette bulunmak zorundadır; eksikse satın alma geçersiz sayılır. Paraflanmaz.

|  | Seçilmeyen teklifler | TEMİN |
| --- | --- | --- |

| A6 | MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU |
| --- | --- |

TKDK sitesinden indirilir, bilgisayarda doldurulur, çıktısı imzalanır. Bir harcama kalemi için tek teklif alınmışsa o kalem için bu belge gerekmez.

|  | Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu · Teklifler tamamlandığında hazırlanacak. | HAZIR |
| --- | --- | --- |

| A7 | YASAL MALİ TABLOLAR |
| --- | --- |

Gerçek kişide bilanço ve gelir tablosu yerine müstahsil makbuzları kullanılır.

|  | Müstahsil makbuzları · Yalnızca paketin Kuruma sunum tarihinden önceki 1 YIL içinde alınmış makbuzlar değerlendirmeye alınır. İş planı mevcut durum analizinden puan almak için önemlidir; teslimden sonra sunulanlar dikkate alınmaz. | TEMİN |
| --- | --- | --- |

| A8 | MEVCUT VARLIKLAR LİSTESİ TABLOSU |
| --- | --- |

Online sistemde doldurulur, çıktısı alınır ve imzalanır.

|  | Mevcut Varlıklar Listesi (A8) · İşletmenin mevcut arazi, bina, makine ve hayvan varlığı yazılacak. | HAZIR |
| --- | --- | --- |

| A9 | PROJELER, METRAJ CETVELİ VE TEK HAT ŞEMASI |
| --- | --- |

Mimari, statik, elektrik tesisat ve mekanik tesisat projeleri ile metraj cetveli ve tek hat şeması. Paraflanmaz ve numaralandırılmaz.

|  | Mimari proje · Mevcut; ruhsat onaylı nüsha konacak. | HAZIR |
| --- | --- | --- |
|  | Statik proje (betonarme) · Mevcut; temel ve METRAJ tablosu kullanılmıştır. | HAZIR |
|  | Statik proje (çelik) ve hesap raporu · Mevcut. Metrajdaki 88,096 ton profil kesitleri ve boyları bu projeden ölçülerek bulunmuştur. | HAZIR |
|  | Elektrik tesisat projesi · Mevcut. | HAZIR |
|  | Mekanik tesisat projesi · Mevcut. | HAZIR |
|  | Metraj cetveli · Yapı bazında; ağırlık cinsinden ayrı cetvel dâhil. | HAZIR |
|  | Tek hat şeması · Elektrik projesinde ayrı pafta olarak istenir; kümes ölçüsü değiştiğinden yeniden çizilmesi gerekir. | EKSİK |

| A10 | MAKİNE-EKİPMAN YERLEŞİM PLANI |
| --- | --- |

Paraflanmaz ve numaralandırılmaz. Satın alınacak her makine ve ekipmanın kümes içindeki yerini gösterir.

|  | Makine-ekipman yerleşim planı · Yemleme ve sulama hatları, fanlar, klapeler, ped sistemi, silo ve kontrol panosunun yerleşimi. Mimari plan üzerine çizilecek. | EKSİK |
| --- | --- | --- |

| A11 | YAPI RUHSATI |
| --- | --- |

Paraflanmaz.

|  | Yapı ruhsatı — kümes A, kümes B ve müştemilat · Onay tarihi çağrı kapanış tarihinden ÖNCE olmalıdır. Sonraysa başvuru uygun değerlendirilmez ve düzeltme hakkı yoktur. Foseptik, istinat ve bahçe duvarı ruhsatları sonradan sunulabilir. | TEMİN |
| --- | --- | --- |

| B | İŞ PLANI |
| --- | --- |

Başvuru formu ve eklerinden sonra gelir; ayrıca 1'den başlayarak numaralandırılır. İlgili yerleri imzalanır.

|  | B2 İş Planı · Toplam uygun harcama 180.000 Avro'nun üzerinde olduğu için B2 zorunludur. B1 veya B3 sunulursa proje reddedilir. | TEMİN |
| --- | --- | --- |
|  | Sözleşmeli üretim sözleşmesi (entegratör) · İş planındaki pazarlama ve gelir öngörüsünün dayanağı. | TEMİN |

| C | TEKNİK PROJE |
| --- | --- |

İş planından sonra gelir; ayrıca 1'den başlayarak numaralandırılır. Teknik Proje Hazırlama Rehberi'ne uygun olmalıdır.

|  | Teknik proje açıklama raporu · Kapak, içindekiler ve açıklama raporu hazır. | HAZIR |
| --- | --- | --- |
|  | Mahal listesi | HAZIR |
|  | Keşif özeti · EK-1 uygun harcama kalemlerine göre gruplu. Elektrik başlığı, kuvvetli akım birim fiyat listesi gelince tamamlanacak. | HAZIR |
|  | Yapım işleri teknik şartnamesi | HAZIR |
|  | Makine ve ekipman teknik şartnamesi · 12. çağrı uygun harcama listesindeki minimum teknik özellik başlıklarına çevrilecek. | HAZIR |
|  | Yaklaşık maliyet cetveli · ÇŞB pozlarına %16 tenzilat uygulanmış hâli. | HAZIR |
|  | Pursantaj tablosu · Yapı, iş kalemi ve EK-1 başlığı bazında yüzde ağırlıklar. | HAZIR |
|  | Zemin etüdü raporu · Yok. | EKSİK |

PAKETİN FİZİKSEL HAZIRLANMASI

• Paket iki nüsha hazırlanır: bir orijinal, bir kopya. Her nüsha ayrı bir klasöre konur, ikisi tek bir paket içinde teslim edilir. Klasörsüz sunulan başvuru kabul edilmez. · • Paketin üzerine “IPARD Programı Başvuru Paketi” ve “Kanatlı Eti Sektörü Kapsamında Proje Başvurusu” yazılır. · • Başvuru formu, ekleri, iş planı ve teknik projeyi birbirinden ayıran separatörler her Ek'in arasına yerleştirilir. Separatörsüz paket kabul edilmez. · • Bütün sayfalar (çizimler hariç) Başvuru Formu Bölüm 10'daki sıraya göre numaralandırılır. İş planı ve teknik proje ayrıca 1'den başlayarak numaralandırılır. A9 ve A10 numaralandırılmaz. · • İmzalanacaklar: Başvuru Formu, Taahhütname (A1), A3 tabloları, Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6), Mevcut Varlıklar Listesi (A8), iş planı ve teknik projenin ilgili yerleri. İmza atılmayan diğer tüm sayfalar paraflanır. · • Paraflanmayacaklar: A1, A2, A4, A5, A7, A9, A10, A11. · • Paket, yatırımın yapılacağı ildeki TKDK İl Koordinatörlüğüne veya İl İrtibat Ofisine elden teslim edilir. · • İçinde Başvuru Formu, seçilen ve seçilmeyen teklifler, iş planı ve teknik proje bulunmayan paketler teslim alınmaz.

Sıralama kriterlerine göre tahmini puan

Rehberin 8.2 bölümündeki tabloya göre. Çağrı bütçesinin üzerinde başvuru gelirse TKDK ön sıralamaya göre inceleyeceği projeleri belirliyor; düşük puanlı projeler için ret yazısı bile yazılmıyor. Başvuru tarihinden sonra kriteri sağlayacak değişiklik yapılamaz.

| No | Kriter | Alınan | Azami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toplam uygun harcama tutarı — broyler: 297.965 Avro, 300.000 Avro'dan az | 5 | 15 |
| 2 | Organik tarım sertifikası | 0 | 10 |
| 3 | Yatırım uygulama alanının sahibi (tapu başvuru sahibi adına) | 10 | 10 |
| 4 | Yatırım alanı, IPARD III'te destek kapsamına alınan yeni illerde — Kocaeli bu listede | 10 | 10 |
| 5 | IPARD kapsamında imzalanmış sözleşme yok | 20 | 20 |
| 6 | Başvuru sahibi kadın veya %40-59 ortopedik engellilik oranına sahip | 0 | 10 |
| 7 | Başvuru sahibinin statüsü — gerçek kişi | 5 | 15 |
| 8 | Yatırım yenilenebilir enerji üretimini içeriyor — yatırımda yenilenebilir enerji yok | 0 | 10 |
|  | TOPLAM | 50 | 100 |

1. kriter kademelidir: toplam uygun harcama 300.000 Avro'nun altına çekilirse 5, 250.000'in altına 10, 200.000'in altına 15 puan gelir. Hibe kapsamı bu kademeye girecek biçimde daraltılmıştır: uygun harcamaya yalnızca Kümes A ve B blokları girer, onlardan da sandviç panel çatı-cephe kaplaması ile otomatik transfer şalteri çıkarılmıştır. Uygun harcama 15.720.192,50 TL = 297.965 Avro'dur; 300.000 Avro kademesinin altında kaldığından 5 puan gelir. Eşiğe kalan pay 2.035 Avro'dur. Yatırımın geri kalanı — diğer 7 yapı, çıkarılan pozlar ve makine-ekipman alımı, toplam 9.651.341,21 TL (182.934 Avro) — yapılmaya devam eder; uygun olmayan harcama olarak proforma fatura ile beyan edilir ve öz kaynaktan karşılanır.

EŞİĞE KALAN PAY

Uygun harcama 297.965 Avro, eşik 300.000 Avro: arada 2.035 Avro (%0,7) pay vardır. TKDK, keşfi kendi birim fiyatlarıyla yeniden hesaplar; kur da başvuru tarihinde güncellenir. Bu iki etkiden biri tutarı yukarı taşırsa kademe kaybedilir ve sonradan düzeltme yapılamaz — teslimden sonra kriteri sağlayacak değişiklik kabul edilmez. Pay bu yüzden geniş tutulmuştur.

UYGUN HARCAMA ÜST LİMİTİ

Broyler yatırımlarında uygun harcama üst limiti 375.000 Avro'dur (19.784.437,50 TL). Uygun harcama 297.965 Avro olduğundan üst limit bu yatırımda bağlayıcı değildir; hibe, uygun harcamanın tamamı üzerinden hesaplanır.

TAKVİMİ BELİRLEYEN TARİH

Yapı ruhsatının onay tarihi çağrı kapanış (son başvuru teslim) tarihinden önce olmak zorundadır. Sonra alınırsa başvuru uygun değerlendirilmez ve bu, eksik evrak sürecinde düzeltilemez. Diğer bütün evraklar bu tarihe göre planlanmalıdır.

Kaynak: IPARD III 12. Çağrı Başvuru Çağrı Rehberi (2026 - V12.0), Bölüm 6 ve 7 ile 101.3 Uygun Harcamalar Listesi (30.06.2026). Ayrıntılı belge açıklamaları için TKDK'nın “Başvuru Paketi İçeriği” kitapçığına da bakılmalıdır.
MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ · Ticaret sicil no Gölcük/6196 · Mersis 4943840532200001 · Tel 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com · 26.08.2026